ДОГОВОР №  _________

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

| г. Севастополь | __ _________20__ г. |
| --- | --- |

Гражданин РФ _________________________ ,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «АКЦЕНТ СТРОЙ», в лице директора Хила Сергея Владимировича, действующего на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  с другой стороны,  вместе по тексту – «Стороны»,  заключили настоящий договор,  далее по тексту – «Договор»,  о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в установленный Договором срок выполнить общестроительные работы на объекте, указанном Заказчиком в соответствии с проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ на объект, создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные общестроительные работы  и оплатить их.

1.2. Общестроительные работы проводятся Исполнителем на Объекте по адресу: ______________________________   принадлежащий заказчику на основании свидетельства.

1.3.   Подрядчик выполняет работы с использованием собственного оборудования, инструментов.

2. ВИД, ОБЪЕМ  И СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Вид, объем и стоимость выполняемых Исполнителем работ определяются сметной документацией согласованной Сторонами, являющейся неотъемлемой частью Договора (приложение №1).

2.2. Сметная документация должна быть составлена  Исполнителем и утверждена  Заказчиком  за два  дня до подписания Договора.

2.3. Вид, объем и стоимость выполняемой Исполнителем  работы может быть изменена в процессе ее выполнения. Об изменении стоимости работы Исполнитель обязан письменно сообщить Заказчику  с обоснованием изменения стоимости.

2.4. Об изменении вида, объема и стоимости работы Стороны письменно заключают дополнительное соглашение с приложением дополнения к  сметной документации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ

3.1. Общая стоимость общестроительных работ по Договору определена сметой, и не может быть изменена исполнителем без согласования заказчика .

3.1.1. В случае резкого изменения цен на материалы, указанные в сметном расчете (более 50%) исполнитель должен приостановить закупку материалов до согласования с заказчиком сметной документации.

3.1.2. Цены на выполнение работ согласованные в сметной документации неизменны до окончания строительства.

3.2. Оплата работ по Договору производится в следующем порядке:

3.2.1. В течение пяти банковских  дней с даты подписания Договора  Заказчик оплачивает Исполнителю 50% всей стоимости очередного этапа общестроительных работ утвержденных  сметной документацией.

3.2.2. После подписания акта приема этапа выполненных работ Заказчик обязан произвести окончательный расчет и доплатить Исполнителю неоплаченные  50%  стоимости этапа выполненных  общестроительных работ в течение пяти банковских  дней с даты подписания акта, включая 10% накладных расходов.

3.3. При изменении вида, объема и стоимости работ Заказчик обязан в течение пяти банковских дней с даты подписания дополнительного соглашения  к Договору произвести доплату 50% дополнительной стоимости работы.

3.4. После окончания общестроительных работ по Договору Заказчик  обязан в течение пяти банковских дней со дня подписания Акта приема выполненной работы доплатить оставшуюся стоимость работы выполненной по Договору.

3.5. Оплата работы производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. СНАБЖЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

4.1. Все материалы для выполнения работ Заказчик  предоставляет  Исполнителю в течение двух дней с даты заключения Договора или доверяет Исполнителю закупить их самостоятельно с обязательной компенсацией стоимости приобретенных Исполнителем материалов в размере 100%.

4.2 В случае закупки материалов Исполнителем, Заказчик дополнительно оплачивает накладные расходы в размере 5% от стоимости купленных материалов.

4.3.В случае невозможности использования материала (деталей, конструкций) предоставленного Заказчиком, без ухудшения качества выполняемых работ Исполнитель  имеет право отказаться от Договора и потребовать от Заказчика уплаты цены работ пропорционально их выполненной части, а также возмещения убытков не покрытых этой суммой.

Заказчик ___________________________         Исполнитель ____________________________

4.4. При не предоставлении материалов в срок установленный пунктом 4.1. Договора, срок выполнения работ по Договору переносится и исчисляется со дня предоставления материалов Заказчиком.

4.5. Работы и материалы, не предусмотренные сметной документацией, необходимость в которых выявилась в процессе выполнения Договора, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. Изменения и дополнения вносятся в сметную документацию.

5.УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Получить разрешение и все согласования на начало строительных работ обязан Заказчик или Исполнитель по поручению и за счет Заказчика.

5.2. Разрешение и согласование на начало строительных работ Заказчик обязан предоставить Исполнителю до дня заключения Договора.

5.3. Внесение изменений в порядок исполнения работ или в проектно-сметную документацию допускаются  Заказчиком только при письменном согласовании с Исполнителем.

5.4. Если при выполнении работ Исполнитель допустит отклонения от требований проектно - сметной документации, которые ухудшают качество исполнения работ, он обязан устранить такие ухудшения за свой счет.

5.5 При необходимости выполнения определенных видов работ Исполнитель имеет право привлекать для этого третьих лиц без согласования с Заказчиком.

6.СРОК ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Срок начала выполнения работ:  согласовывается сторонами при условии выполнения положений разделов 3 и 4 настоящего Договора.

6.2. Срок выполнения работ определяется в соответствии планом-графиком, являющимся неотъемлемой частью данного договора.

6.3. Допускается досрочное исполнение работы.

6.4. Об остановке  выполнения работы, и/или при невозможности продолжать выполнение работы Исполнитель обязан письменно сообщить Заказчику с указанием причин. Срок окончания выполнения работы при этом может быть изменен. Если остановка производства работ стала следствием вины Заказчика — срок выполнения работ приостанавливается на срок до устранения нарушений и препятствий со стороны Заказчика.

6.5. Об изменении срока окончания выполнения работы Стороны письменно заключают дополнительное соглашение.

7. ПРИЕМ РАБОТЫ

7.1. Заказчик  обязан в течение двух дней со дня получения письменного уведомления об окончании  работ, принять работу выполненную Исполнителем и подписать Акт приема выполненной работы.

7.2. При  отказе подписать Акт приема выполненной работы, Заказчик обязан в течение двух дней со дня получения письменного уведомления об окончании работ предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема выполненной работы с указанием причин. В этом случае Заказчиком с обязательным участием уполномоченного представителя Исполнителя составляется дефектный акт установленных недостатков, которые необходимо устранить.

7.3. В случае не подписания Заказчиком Акта приема выполненной работы при отсутствии мотивированного отказа от их принятия, работы считаются выполненными. Исполнитель имеет право составить односторонний Акт приема выполненной работы, который является основанием для доплаты неоплаченных  50%  стоимости общестроительных работ утвержденных проектно-сметной документацией.

7.4. Если работы предусмотренные Договором выполнены Исполнителем некачественно вследствие ошибочных письменных указаний Заказчика, Исполнитель имеет право требовать оплату таких работ в соответствии со сметной документацией.

Заказчик _____________________________            Исполнитель _______________________________

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. На выполненные по Договору работы Исполнитель дает гарантию.

8.2. Срок гарантии составляет один год на отделочные работы, и десять лет на объекты капитального строительства.

8.3. Исполнитель отвечает за дефекты выявленные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие: естественного износа объекта или его частей; неправильной эксплуатации объекта; ненадлежащего ремонта объекта, осуществленного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.4. О выявлении в течение гарантийного срока недостатках Заказчик обязан сообщить Исполнителю немедленно.

8.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность  Исполнитель.

8.6 Гарантийные обязательства Исполнителя теряют свою силу если Заказчик привлекает других исполнителей в процессе производства работ, вплоть до их полного окончания.

9.ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

9.1. Передать или оплатить изготовление  Исполнителю проектную  документацию для подготовки сметной документации.

9.2. Обеспечить Исполнителя строительными материалами и/или оплатить стоимость приобретенных Исполнителем материалов по поручению Заказчика на условиях настоящего Договора.

9.3. В установленные Договором сроки производить оплату.

9.4.  Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ на объект, создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, электроснабжение объекта, водоснабжение объекта, подъездные пути.

9.5. Принять выполненную работу и произвести доплату за выполненную работу.

10.ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:

10.1.Выполнить работу качественно в соответствии с проектно-сметной документацией  и инструкциями по использованию материалов.

10.2. Не допускать отклонений от проектно - сметной документации письменно не согласованных с Заказчиком.

10.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию.

10.4. За свой счет устранять некачественно выполненные работы, работы не соответствующие  проектно - сметной документации и/или не согласованные с Заказчиком.

10.5 Вывезти с площадки остатки упаковки и другие строительные отходы, являющиеся собственностью Заказчика, за счет Заказчика.

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За каждый день не оплаты выполненной Исполнителем работы, Заказчик выплачивает пеню в размере 0,1%  от не уплаченной суммы.

11.2. За каждый день нарушения срока окончания выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненной работы.

11.3 В случае не исполнения пункта 9.4, дополнительные расходы связанные с организацией процесса производства работ а также вынужденный простой техники и оборудования несет Заказчик.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор действует с даты его заключения и до полного исполнения Сторонами своих обязанностей  предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

13. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть Договор, если Заказчик нарушает условия  предусмотренные разделом 3, 4 Договора. О досрочном расторжении Договора Исполнитель письменно сообщает Заказчику.

13.2. При досрочном расторжении Договора в связи с действием непреодолимой силы или по инициативе Заказчика оплата по Договору Заказчику не возвращается.

Заказчик _____________________________            Исполнитель _______________________________

14. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение  обязательств  по Договору вследствие действия непреодолимой силы: стихийного бедствия, военных действий, забастовок, гражданских беспорядков, катастроф, действий органов власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на  исполнение обязательств по Договору. При этом срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия непреодолимые силы.

14.2. Сторона, не исполняющая своих обязательств по Договору, обязана, не позднее 10 дней со дня возникновения действия непреодолимой силы, письменно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемой продолжительности действия  непреодолимой силы.  Факт и возможный срок действия непреодолимой силы, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены  компетентным органом.

14.3. После уведомления Стороны обязаны согласовать действия, необходимые для  выполнения обязательств по Договору, при возникновении действия непреодолимой силы.

14.4. При досрочном расторжении Договора в связи с действием непреодолимой силы Стороны производят перерасчет оплаты за фактически выполненную Исполнителем работу.

15.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1.Все  споры  или разногласия по Договору разрешаются  Сторонами путем  переговоров.

15.2. При невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров,  споры  между Сторонами  разрешаются  в  соответствии с законодательством  Российской Федерации  в  судебных органах.

.

16. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

16.1.Изменения и дополнения в Договор вносятся письменным дополнительным соглашением.

16.2.Дополнительные соглашения и приложения к Договору подписанные представителями Сторон имеют юридическую силу.

16.3. Договор составлен в двух экземплярах для Заказчика и Исполнителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК ФИО Адрес: Паспорт РФ выдан дата выдачи: код подразделения _____________________ / / «_____» ________________ 201__г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ СТРОЙ» Юридический адрес: 299008, г. Севастополь, пл. Восставших, д. 4, литера "А" II этаж, помещ. 1-17 Банк: АО "ГЕНБАНК" к/с 30101810835100000123 р/с 40702810703730000101 БИК 043510123 ИНН 9204554684 КПП 920401001 тел: +7978-851-50-09 Директор __________________________Хила С.В. «_____» ________________ 201__г. |
| --- | --- |